# 骨科患者手术及随访管理 App
产品需求与技术要求说明书

面向软件开发公司的第一版建设需求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品形态 | Android 与 iOS 双平台移动应用 |
| 首版定位 | 医生团队共享的骨科患者病例与随访管理工具 |
| 核心范围 | 患者列表、结构化病例、资料照片、术前术后影像、随访、提醒、Excel 导出 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 16 日 |

用途说明：本文件用于产品评估、UI 原型设计、软件报价、技术方案制定、开发实施与验收。开发方应在报价前逐项确认需求边界，并将未决事项形成书面问题清单。

# 1 项目概述

本项目拟建设一套面向骨科医生及其团队的患者手术与随访管理 App。第一版应在 Android 和 iOS 设备上运行，通过统一账号、权限和服务器端数据同步，使团队成员能够共同维护患者病例、查看病历及影像资料照片，并按预设节点完成结构化随访。

首版的核心目标是把分散在纸质病历、手机相册和个人记录中的资料，按照“患者—手术—资料—随访”的关系集中管理，并将可用于科研统计的核心信息结构化。患者端反馈、可穿戴设备接入和更深入的数据分析属于后续阶段，第一版须预留扩展能力，但不要求完成患者端产品。

## 1.1 建设目标

建立团队共享的骨科患者列表和单患者完整病例档案。

快速拍照并按门诊病历、手术记录、术前资料、术后资料等类别归档。

按术后 2 周、6 周、3 个月、6 个月和 1 年管理随访任务。

结构化记录疼痛、关节活动度和病种相关功能评分。

按权限导出 Excel 数据，为科研统计和质量管理提供基础数据。

为后续患者端、消息反馈、可穿戴设备及院内系统接口预留标准化数据和服务接口。

## 1.2 首版非目标

不在首版中实现患者注册、患者自主填表或医患即时聊天。

不在首版中实现照片 OCR、自动识别病历内容或自动提取检查结果。

不替代医院电子病历、PACS 或正式医疗文书系统。

不直接接入可穿戴设备，但应保留设备数据模型、授权和接口扩展位置。

# 2 用户角色与权限

系统采用管理员与普通成员两级权限。所有敏感操作均应记录操作者、时间、对象和结果，避免团队共享环境中出现无法追溯的修改。

| 角色 | 主要权限 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 创建和停用成员账号；查看全部患者；配置模板和量表；导出数据；管理删除与恢复；查看审计记录 | 不得绕过日志；涉及数据彻底删除时须二次确认 |
| 普通成员 | 新增患者；查看团队患者；录入和修改病例资料；上传照片；完成随访 | 默认不得批量导出、管理账号或彻底删除数据 |

建议支持患者责任医生或创建人字段，用于列表筛选和工作分配，但首版不限制普通成员查看团队内其他患者。若开发方建议按医疗机构合规要求收紧可见范围，应在原型评审阶段提供可配置方案。

# 3 总体业务流程

1.  团队成员登录 App，通过患者列表查询既往患者或新建患者。

2.  新建患者时录入核心身份信息、诊断、手术侧别及日期，并校验住院号重复情况。

3.  进入患者详情，拍摄或从相册选择门诊病历、手术记录以及术前和术后检查资料。

4.  系统依据手术日期自动生成 2 周、6 周、3 个月、6 个月和 1 年随访任务。

5.  医生在随访节点录入疼痛、ROM、病种量表、并发症和备注，可补拍相关资料。

6.  管理员按筛选条件导出结构化 Excel 数据，并根据权限查看操作记录。

## 3.1 信息架构

| 一级模块 | 核心页面或能力 |
| --- | --- |
| 首页 | 待随访提醒、近期新增、快捷新建、团队概况 |
| 患者 | 患者列表、搜索筛选、新建患者、患者详情 |
| 资料 | 门诊病历、手术记录、术前资料、术后资料、其他附件 |
| 随访 | 待随访列表、随访详情、量表、历史趋势 |
| 数据 | 筛选、预览、Excel 导出、导出记录 |
| 我的 | 账号、安全设置、成员管理、模板管理、日志、系统设置 |

# 4 功能需求

## 4.1 登录与团队管理

支持手机号或账号加密码登录，具体登录标识由开发方在方案中确定。

首次登录必须修改初始密码；支持退出登录、修改密码和管理员重置密码。

支持管理员邀请、创建、停用和恢复普通成员账号。

账号必须隶属于唯一团队或医疗机构空间，避免跨团队数据混用。

支持应用密码锁；应用进入后台超过可配置时长后再次打开应验证密码或系统生物识别。

## 4.2 患者列表

默认显示姓名、性别、住院号、主要诊断、侧别、手术名称、手术日期和随访状态。

支持按姓名、住院号模糊或精确检索；支持按诊断、术式、侧别、手术日期、责任医生和随访状态筛选。

支持按最近更新、手术日期、下次随访日期排序。

同一住院号重复录入时必须提示；是否允许继续创建由管理员配置。

删除采用软删除机制，进入回收站后由管理员恢复或彻底删除。

## 4.3 患者基本档案

| 字段 | 类型 | 必填 | 规则或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者姓名 | 文本 | 是 | 支持中文及常用字符；列表默认显示 |
| 性别 | 单选 | 是 | 男、女、其他或未说明；选项可配置 |
| 住院号 | 文本 | 是 | 团队内进行重复校验；保留前导零 |
| 诊断 | 文本或词典 | 是 | 支持多诊断；首项为主要诊断 |
| 手术侧别 | 单选 | 是 | 左、右、双侧、不适用 |
| 手术名称 | 文本或模板 | 是 | 可从病种模板选择，也可自定义 |
| 入院日期 | 日期 | 否 | 不得晚于出院日期；首版可不录出院日期 |
| 手术日期 | 日期 | 是 | 用于自动计算随访节点 |
| 责任医生 | 成员 | 否 | 默认为创建人，可修改 |
| 备注 | 多行文本 | 否 | 记录非结构化补充信息 |

## 4.4 照片与附件管理

照片是首版保存病历和检查资料的主要方式。系统仅保存原始图片及必要的分类信息，不进行 OCR 或医学影像诊断。

| 资料分类 | 二级分类 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 门诊病历 | 可选就诊日期 | 拍照或相册上传；多张排序；预览；备注 |
| 手术记录 | 按手术日期归档 | 拍照或相册上传；多页连续上传；全屏查看 |
| 检查资料 | 术前、术后 | 保存 X 线、CT、MRI 及其他检查的照片或截图 |
| 其他资料 | 管理员自定义 | 支持增加自定义类别，满足后续扩展 |

支持相机拍摄和系统相册选择；上传前显示缩略图并允许删除、旋转和调整顺序。

每张图片保存患者标识、资料分类、术前或术后标签、检查或资料日期、上传者、上传时间和备注。

支持多图浏览、双指缩放、下载到受控临时区域和按权限删除。

上传过程中显示进度；网络中断后支持重试，避免产生重复文件。

建议保留原图，同时生成缩略图和预览图；压缩策略不得导致病历文字或影像关键细节不可辨认。

图片不得自动保存至手机公共相册；本地缓存应加密并可在退出账号后清除。

## 4.5 随访管理

系统应根据手术日期自动生成固定随访计划：术后 2 周、6 周、3 个月、6 个月和 1 年。管理员可调整全局默认节点，医生可对单个患者补充临时随访。

| 随访字段 | 录入方式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 计划日期 | 系统计算 | 依据手术日期生成；允许管理员配置提前或延后容差 |
| 实际随访日期 | 日期 | 完成随访时默认当天，可修改 |
| 疼痛 | 数值量表 | 默认 NRS 0 至 10；0 为无痛，10 为最剧烈疼痛 |
| 关节活动度 ROM | 角度数值 | 按病种配置方向；膝关节至少包含伸直和屈曲 |
| 功能评分 | 量表 | 按病种加载；计算总分并保存各条目 |
| 并发症 | 多选加文本 | 无、感染、血栓、僵硬、再手术及自定义 |
| 随访状态 | 状态 | 未到期、待随访、已完成、逾期、失访 |
| 备注及图片 | 文本和附件 | 支持补充说明和相关资料图片 |

首页显示未来一定天数内到期、今日到期及已逾期患者，时间窗由管理员设置。

允许补录既往随访；修改已完成记录时须记录修改前后值和操作者。

患者同一节点允许多次记录时，应区分首次记录与修订记录，导出时默认使用最新有效版本。

功能评分缺失条目时不得默认填零，须显示未完成并记录缺失原因。

## 4.6 病种模板与量表

首版内置以下模板，并支持管理员复制、启用、停用及增加自定义模板。模板决定默认术式、ROM 项目、功能量表、并发症选项和资料分类，但不得锁死患者档案。

| 模板 | 建议首版量表与指标 | 可配置说明 |
| --- | --- | --- |
| ACL 重建 | NRS、膝关节伸直和屈曲 ROM、IKDC、Lysholm | 可增加 Tegner、回归运动状态 |
| 肩关节镜 | NRS、肩关节多方向 ROM、ASES、Constant | 量表可按术式启停 |
| 半月板修复 | NRS、膝关节 ROM、IKDC、Lysholm | 可记录负重和活动恢复状态 |
| 肘关节镜 | NRS、屈伸 ROM、前臂旋转 ROM、MEPS | 允许管理员替换或增加量表 |
| 髋关节镜 | NRS、髋关节 ROM、mHHS 或 iHOT | 具体量表版本在开发前由临床负责人确认 |
| 其他自定义 | NRS、通用 ROM、自定义量表 | 字段、选项、节点和显示顺序均可编辑 |

量表版权及授权状态须在上线前逐一确认。开发方不得在未经确认的情况下将可能受版权限制的量表作为商业产品固定内置。

## 4.7 Excel 数据导出

仅管理员或经授权角色可以导出。导出前可按诊断、模板、术式、日期、责任医生和随访完成情况筛选。

导出文件采用 .xlsx 格式，至少包含患者主表、手术主表、随访长表、量表明细表和数据字典。

随访长表原则上每一行代表一名患者的一个随访节点，便于统计软件处理。

导出字段应使用稳定的英文变量名和中文字段标签；枚举值同时提供编码和中文含义。

导出操作须记录操作者、时间、筛选条件、记录数量和文件标识。

首版不要求自动匿名化，但应预留去除姓名、住院号或以研究编号替代的导出选项，便于伦理批准后的科研使用。

## 4.8 搜索与提醒

支持全局搜索患者姓名、住院号、诊断和手术名称。

首页按时间优先级展示待随访任务；支持点击直接进入随访录入页面。

可选系统通知提醒，但通知正文不得显示完整患者姓名、住院号或诊断等敏感信息。

团队内任务可指派给责任医生；是否推送给全部成员由管理员设置。

# 5 页面与交互要求

| 页面 | 关键内容 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 账号、密码、安全提示 | 登录、找回或重置密码 |
| 首页 | 待随访、逾期、近期患者、快捷入口 | 进入任务、新建患者、搜索 |
| 患者列表 | 摘要卡片、筛选、排序 | 搜索、筛选、新建、进入详情 |
| 新建患者 | 分组表单和必填提示 | 保存草稿、提交、重复校验 |
| 患者详情 | 概览、资料、手术、随访时间轴 | 编辑、拍照、查看资料、录入随访 |
| 照片浏览 | 分类、日期、缩略图、全屏图 | 拍照、上传、排序、缩放、删除 |
| 随访录入 | 节点、NRS、ROM、量表、并发症 | 暂存、校验、完成 |
| 数据导出 | 筛选条件、字段、记录数预览 | 确认导出、查看导出记录 |
| 团队设置 | 成员、权限、模板、安全设置 | 邀请、停用、配置 |

移动端以单手操作和临床快速录入为优先，常用操作不应隐藏在多层菜单中。

所有保存动作应有明确成功或失败反馈；网络异常时保留未提交内容。

删除、覆盖、导出等敏感动作必须二次确认；返回操作不得静默丢失已录内容。

表单应明确区分必填、选填和不可编辑字段；日期、数字、角度采用匹配的输入控件。

# 6 数据结构与接口要求

## 6.1 核心数据实体

| 实体 | 关键关系和说明 |
| --- | --- |
| 团队 Team | 拥有成员、患者、模板和安全策略 |
| 用户 User | 隶属于团队；具有角色、状态和登录安全信息 |
| 患者 Patient | 属于团队；关联一个或多个手术、附件和随访计划 |
| 手术 Surgery | 属于患者；包含术式、侧别、日期、模板和责任医生 |
| 附件 Attachment | 属于患者或手术；记录分类、阶段、日期、文件和上传者 |
| 随访计划 FollowUpPlan | 由手术日期生成多个随访节点 |
| 随访记录 FollowUpRecord | 属于某节点；保存结构化指标、量表和版本 |
| 模板 Template | 定义病种字段、量表、节点和选项；具有版本号 |
| 审计日志 AuditLog | 记录登录、查看、创建、修改、删除、导出和权限变化 |

## 6.2 接口原则

客户端与服务器使用版本化 API，接口应支持鉴权、权限校验、分页、筛选、错误码和幂等控制。

患者、手术、随访、量表、附件和用户均采用不可变唯一标识，避免以姓名或住院号作为数据库主键。

所有记录包含创建时间、更新时间、创建者、更新者及有效状态。

图片上传建议采用分片或可恢复机制，并进行文件类型、大小和恶意内容校验。

未来接口至少预留 Patient Reported Outcome、设备数据、消息反馈和院内系统映射字段。

## 6.3 后续患者端与可穿戴设备预留

| 扩展方向 | 首版需要预留的内容 |
| --- | --- |
| 患者端 | 患者与医生端患者档案的安全绑定标识；邀请和撤销状态；患者授权记录 |
| 患者反馈 | 问卷任务、填写时间、原始答案、量表版本、提交状态和医生审核状态 |
| 图片反馈 | 患者上传图片的来源标识、审核状态、归档目标和风险提示 |
| 可穿戴设备 | 设备类型、厂商、设备标识、采样时间、指标名称、单位、质量标记和原始数据引用 |
| 第三方接口 | OAuth 或等效授权、访问令牌生命周期、撤销机制、同步游标和失败重试 |

# 7 技术架构要求

由于首版要求 Android 与 iOS 同时上线并由团队共享数据，产品必须采用客户端加服务器端架构。开发方可提出 Flutter、React Native 或双原生方案，但应说明对拍照上传、离线草稿、性能、长期维护和后续可穿戴设备 SDK 接入的影响。

| 层级 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 移动客户端 | Android 与 iOS 功能一致；适配主流屏幕；支持相机、相册、通知和安全存储 |
| 业务服务 | 账号、权限、患者、附件、随访、模板、导出、日志等模块化服务 |
| 数据库 | 保存结构化业务数据；支持事务、索引、备份、恢复和审计 |
| 对象存储 | 保存原图、缩略图和预览图；私有访问；短时授权；生命周期管理 |
| 管理后台 | 建议提供 Web 管理端，用于成员、权限、模板、数据导出、日志和系统配置 |
| 监控运维 | 服务健康、错误、性能、容量、备份、异常登录和安全事件监控 |

## 7.1 兼容性与性能

开发方应在技术方案中明确最低支持的 Android 和 iOS 版本以及测试设备清单。

在正常网络条件下，常用列表和详情页应尽量在 2 秒内呈现可用内容；较大图片可渐进加载。

患者列表采用分页或增量加载，不得因患者数量增加而一次性加载全部图片。

弱网情况下允许查看已缓存的必要摘要和保存本地草稿；恢复网络后明确提示同步状态。

所有接口均须定义超时、重试和错误提示，禁止无限重试造成重复记录。

# 8 安全与隐私要求

本系统涉及可识别患者身份、诊断、手术及随访信息，属于高敏感医疗健康数据。伦理审批不能替代网络安全、个人信息保护、访问控制和最小必要原则。上线前应根据实际部署主体、使用地区和医院制度完成合规评估。

传输全程使用 TLS 等安全协议；服务器端数据库、对象存储、备份及移动端敏感缓存均应加密。

密码不得明文保存；采用行业通行的强散列和盐值机制，并配置登录失败限制和异常登录告警。

应用支持密码锁并优先调用系统指纹或面容验证；生物特征信息不得由 App 自行采集或保存。

按角色实施最小权限；每次数据访问和导出均在服务端再次校验，不能仅依赖客户端隐藏按钮。

记录登录、查看敏感资料、新增、修改、删除、恢复、导出及权限变化，日志应防篡改并规定保存期限。

图片使用私有访问地址和短时授权，不得通过永久公开链接访问。

移动端截图、录屏和本地分享策略由项目方根据临床工作需求和合规要求最终确定。

应制定数据备份、恢复、账号离职停用、设备丢失和安全事件响应流程。

开发测试环境不得使用未经脱敏的真实患者数据；测试账号与正式账号隔离。

# 9 数据质量与科研可用性

所有结构化字段建立数据字典，明确变量名、中文名、类型、单位、允许值、缺失规则和版本。

疼痛、ROM 和量表必须保存原始值，不得只保存总分截图。

缺失值与数值 0 严格区分；失访、未测量、不适用和拒绝回答应采用不同缺失原因。

量表计算公式、反向计分、分母处理和版本变更均需测试并留痕。

模板修改后不得静默改变既往患者数据；每条随访记录绑定当时使用的模板和量表版本。

Excel 导出中的日期、数值、单位和编码保持一致，禁止将数值与单位混在同一单元格。

# 10 验收标准

| 验收模块 | 最低通过标准 |
| --- | --- |
| 双平台 | Android 与 iOS 均可安装、登录并完成同一核心流程，字段和结果一致 |
| 团队共享 | 成员在不同设备录入后可同步查看；权限限制正确；冲突有明确处理 |
| 患者管理 | 可新增、搜索、筛选、修改、软删除和恢复；住院号重复时提示 |
| 资料照片 | 可拍照和相册上传；分类正确；支持排序、预览、缩放、删除和失败重试 |
| 随访 | 可自动生成五个节点；到期和逾期状态正确；能够录入 NRS、ROM 和量表 |
| 模板 | 五类内置模板及自定义模板可用；模板版本不影响既往记录 |
| Excel 导出 | 筛选结果和导出记录数一致；字段、编码、日期、缺失值和量表明细正确 |
| 安全 | 密码、会话、权限、加密、日志、图片私有访问和退出清缓存通过测试 |
| 稳定性 | 断网、弱网、重复点击、上传中断和应用切后台不导致静默丢失或重复数据 |
| 交付物 | 源代码、部署文档、接口文档、数据字典、测试报告、管理员手册和用户手册齐全 |

## 10.1 关键验收场景

1.  管理员创建成员，成员分别从 Android 与 iPhone 登录同一团队。

2.  成员 A 新建患者并上传多页手术记录，成员 B 能在授权范围内查看。

3.  同一住院号再次录入时系统给出清晰提示且不会误覆盖原患者。

4.  根据手术日期正确生成五个随访节点，修改手术日期后按规则重新计算并留痕。

5.  完成一次随访后，量表总分与人工核算一致，缺失条目不会被计为零。

6.  管理员导出指定时间段患者，Excel 记录数、筛选条件及各表关联键一致。

7.  普通成员尝试批量导出或彻底删除时被拒绝并产生安全日志。

8.  图片上传中断后可重试，最终仅形成一份有效附件。

# 11 分阶段实施建议

| 阶段 | 交付重点 | 是否属于首版 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 需求与原型 | 流程确认、字段字典、交互原型、技术方案、合规边界 | 是 |
| 阶段 1 核心病例库 | 账号权限、患者、手术、照片、搜索、团队同步 | 是 |
| 阶段 2 随访与科研 | 随访计划、提醒、病种模板、量表、Excel 导出 | 是 |
| 阶段 3 患者端 | 患者绑定、自主反馈、问卷任务、资料上传、消息闭环 | 否 |
| 阶段 4 可穿戴设备 | 设备授权、数据接入、质量控制、趋势和风险提示 | 否 |
| 阶段 5 系统集成 | 与医院 HIS、EMR、PACS 或科研平台按审批后对接 | 否 |

## 11.1 开发启动前必须确认的事项

项目和产品正式名称、应用图标及视觉风格。

服务器部署位置、数据控制者、运维责任方及适用的医院制度。

最低操作系统版本、预计团队人数、患者数量、年新增量和图片存储规模。

内置量表的最终清单、语言版本、授权状态及计算规则。

普通成员是否可以查看全部团队患者，以及责任医生权限是否需要进一步隔离。

数据保留期限、删除审批、备份周期、恢复目标和离职账号处理规则。

App 上架主体、隐私政策、用户协议及安全测评要求。

# 12 开发方响应要求

开发公司应基于本文件提交书面响应，至少包含以下内容。任何删减、替代或延后实现的功能，均应明确标注，不得以“默认包含”或“后续优化”代替具体承诺。

需求理解与差异清单。

产品原型和 UI 设计计划。

客户端、服务端、数据库、对象存储和管理后台的技术方案。

开发周期、里程碑、人员配置、报价及第三方持续费用。

测试方案、试运行方案、验收方案和缺陷修复承诺。

数据安全、备份恢复、日志、监控和运维方案。

源代码、知识产权、应用商店账号、服务器账号和数据归属安排。

质保期、版本升级、系统迁移和终止合作时的数据导出与交接方案。

# 附录 A 首版需求优先级

| 优先级 | 定义 | 主要项目 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须 | 缺失则首版不可验收 | 双平台登录、团队共享、患者档案、照片分类、五节点随访、核心评分、权限、加密、Excel 导出 |
| P1 应有 | 显著影响使用效率 | 首页提醒、责任医生、弱网草稿、回收站、模板配置、审计日志查询 |
| P2 可后续 | 不阻断首版上线 | 患者端、医患消息、患者图片反馈、可穿戴设备、HIS 或 PACS 对接、自动匿名化 |

# 附录 B 建议的 Excel 工作表

| 工作表 | 一行代表 | 关键字段示例 |
| --- | --- | --- |
| Patients | 一名患者 | patient_id、姓名、性别、住院号、主要诊断 |
| Surgeries | 一次手术 | surgery_id、patient_id、侧别、术式、入院日期、手术日期、模板版本 |
| FollowUps | 一个随访节点 | followup_id、surgery_id、计划日、实际日、状态、NRS、ROM、并发症 |
| ScaleItems | 一个量表条目 | followup_id、量表名、版本、条目编码、原始答案、条目得分 |
| Attachments | 一个附件 | attachment_id、patient_id、surgery_id、分类、术前术后、资料日期 |
| DataDictionary | 一个变量 | 变量名、中文标签、类型、单位、允许值、缺失定义 |

文件结束